	河南省周口市扶沟县2025年超长期特别国债资金支持设施农业更新改造项目实施方案

	事项名称
	2025年超长期特别国债资金支持设施农业
更新改造项目

	申报单位
	扶沟县蔬菜发展服务中心
	建设单位
	崔桥镇、江村镇、白潭镇、曹里乡、韭园镇、柴岗乡、固城乡、练寺镇、汴岗镇、大新镇、吕潭乡、包屯镇、城郊乡等13个乡镇的38家蔬菜生产经营主体

	建设地点
	崔桥镇、江村镇、白潭镇、曹里乡、韭园镇、柴岗乡、固城乡、练寺镇、汴岗镇、大新镇、吕潭乡、包屯镇、城郊乡等13个乡镇。
	建设期限
	2025年6月至 2026年12月

	总投资
	13271.84万元
	资金来源
	项目总投资13271.84万元，其中种植企业、平台公司、合作社、集体经济组织等实施主体自筹资金估算9671.84万元，需申请超长期特别国债补助资金3600万元（支持比例不超过总投资的30％）

	项目规模
及主要内容
	翻建日光温室183亩、原址改造日光温室203亩，日光温室更新供暖降温设备90.8亩，更新加温补光系统21亩，翻建塑料大棚2390.1亩，翻建塑料连栋大棚58亩，塑料连栋大棚更新供暖降温设备46.4亩。

	意见和
问题反映
电话
	县发改委：13526253559  县蔬菜发展服务中心：13592269958

	本公示的期限为2025年3月3日至2025年3月7日，公民、法人和其他经济组织在公示期内，对本《实施方案》有意见建议的，可向县发改委或县蔬菜发展服务中心提出。

	

	

	


河南省周口市扶沟县2025年超长期特别国债资金支持设施农业更新改造项目

实

施

方

案

扶沟县蔬菜发展服务中心

二〇二五年三月

目  录
1

一、 项目背景及必要性

1

（一）项目背景

4

（二）项目建设必要性

5

二、 项目实施基础

5

（一） 县域基本条件

10

（二） 设施种植业基本情况

12

（三）设施种植业生产情况

17

三、前期工作完成情况

17

（一）城乡规划符合情况

21

（二）设施用地审批备案完成情况

23

（三） 基础设施规划

25

（四） 节能环保

26

四、项目建设内容

26

（一）总体思路与目标

27

（二）更新改造任务与措施

29

（三）更新改造内容

35

（四）项目实施进度安排

35

五、 投资估算与资金筹措

35

六、保障措施

35

（一）加强组织领导

36

（二）促进科技创新

36

（三）切实加大投入

37

（四）强化人才引进

38

（五）完善流通体系

38

七、效益分析

40

总投资估算表：




项目背景及必要性

（一）项目背景
中共中央、国务院印发《乡村全面振兴规划（2024—2027年）》中指出：健全推动乡村全面振兴长效机制，以确保国家粮食安全、确保农村人口不发生规模性返贫致贫为底线，巩固拓展脱贫攻坚成果，以提升乡村产业发展水平、提升乡村建设水平、提升乡村治理水平为重点，强化科技和改革双轮驱动，强化农民增收举措，扎实推进乡村产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”，加快农业农村现代化，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，为全面建设社会主义现代化国家提供坚强支撑。

坚持和加强党对“三农”工作的全面领导，坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，坚持农民主体地位，坚持因地制宜、分类施策，坚持人与自然和谐共生，坚持深化改革创新，坚持循序渐进、久久为功。要充分调动亿万农民的积极性、主动性、创造性，一件事情接着一件事情办，一年接着一年干，积小胜为大成。要统筹不同区域，合理确定阶段性重点任务和推进时序，尊重客观规律，不超越发展阶段，不提脱离实际的目标；统筹新型工业化、新型城镇化和乡村全面振兴，缩小城乡差别，促进城乡共同繁荣发展；统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，实现乡村全面提升。

随着人们生活水平的提高，消费者对蔬菜的需求发生了显著变化。不仅要求蔬菜供应稳定、种类丰富，对品质的要求也日益严苛，更加青睐绿色、有机、无农药残留的蔬菜。传统露天蔬菜种植受季节、气候影响较大，存在供应季节性波动明显的问题，难以满足全年稳定供应的需求。而且露天种植易受病虫害侵袭，农药使用量相对较大，难以保证蔬菜品质达到消费者日益提高的标准。高标准大棚通过精准调控温度、湿度、光照等环境条件，能够实现蔬菜的反季节种植和全年稳定供应，满足消费者对不同季节蔬菜的需求。同时，大棚内可采用绿色防控技术，减少农药使用，生产出高品质蔬菜，契合市场对优质农产品的需求趋势。

传统农业以常规种植为主，产业附加值较低，农民收入增长面临瓶颈。发展高标准大棚蔬菜种植，有助于优化当地农业产业结构，从传统农业向设施农业、高效农业转变。设施农业具有科技含量高、生产效率高、经济效益好的特点，能够提高土地产出率、资源利用率和劳动生产率，促进农业增效、农民增收。通过建设高标准大棚，引入先进的种植技术和管理经验，可带动当地农业向现代化、产业化方向发展，提升农业产业竞争力。

近年来，大棚建设技术、环境调控技术、灌溉施肥技术等取得了长足发展。新型保温材料、透光材料的应用，提高了大棚的保温隔热性能和采光效果，降低了能源消耗。自动化环境控制系统能够实时监测并精准调节大棚内的温湿度、光照、二氧化碳浓度等参数，为蔬菜生长创造最佳环境。滴灌、微喷灌等节水灌溉技术以及测土配方施肥技术的应用，实现了水资源和肥料的高效利用，提高了蔬菜产量和品质。这些先进技术的成熟与应用，使得高标准大棚蔬菜种植更加可行和高效。

政府高度重视农业现代化和农村产业发展，出台了一系列扶持政策鼓励设施农业建设。在资金方面，提供财政补贴、贷款贴息等支持，降低农民和农业企业建设高标准大棚的资金压力。在土地政策上，积极协调解决项目用地问题，保障大棚建设顺利进行。在技术服务上，组织农业技术专家开展培训和指导，帮助农民掌握先进的种植技术和管理经验。这些政策措施为高标准大棚蔬菜大棚的建设营造了良好的政策环境。
根据周口市委、市政府提出的“推动县域经济大发展，大力实施‘一县一主业’集群发展计划”精神的要求，结合扶沟县的实际情况，进行扶沟县蔬菜产业发展规划（2020-2025年）。做好蔬菜产业顶层设计，科学制定总体规划和产业政策，是优化种植结构、进一步做大做强蔬菜产业、全力打造中原菜都、促进蔬菜产业转型升级的需要，是以蔬菜产业振兴助推乡村振兴，实现富民强县目标、全面小康路上唱响扶沟声音的需要。

（二）项目建设必要性

 1、推动蔬菜产业转型升级的需要

在产业的发展过程中，限制性资源约束因素越来越大，在生产、流通和加工等环节呈现不同的变化，造成生产成本的不断增加和比较效益的降低，要解决这些问题，需要实现产业的转型升级。蔬菜产业规划的制定与实施，有助于推进推动蔬菜产业转型升级，不断提高蔬菜生产经营专业化、规模化、标准化、集约化和信息化水平，破解产业链条较短、农业效益不高等关键问题，促进扶沟县农业高质量发展。

2、培育乡村主导产业支撑乡村振兴的需要

目前大多乡村存在的突出问题是缺乏支撑乡村振兴的主导产业。在本产业规划中，着力解决这一问题，因地制宜，根据不同乡镇的产业基础打造特色小镇。蔬菜产业规划的制定与实施，有利于帮助乡村培育形成主导产业，把优势特色产业做成带动农民持续增收的主导产业，进而推进乡村振兴战略。

3、提升全产业链价值的需要
全产业链是企业商业模式的一种创新形式，其实质是企业向上游的种植与下游的营销不断延伸，将上下游形成一个利益共同体，通过了解下游的市场和消费者需求，进而影响上游的种植环节的组织内部行为。蔬菜产业规划的制定与实施，将进一步梳理蔬菜全产业链条，更好进行一二三产业融合，实现全产业链条的提升。

4、保障安全优质绿色蔬菜供给的需要

蔬菜产业规划的制定与实施，有利于加快完善大中城市农产品质量安全检测认证、应急处置和风险评估体系，推动农产品质量安全水平稳中有升；有利于倡导绿色消费和健康消费理念，扩大优质农产品生产，提升优质农产品品质，推进“科技兴农、质量兴农、绿色兴农、品牌强农”，为增加绿色优质农产品供给提供有力保障。
项目实施基础

县域基本条件

自然条件

扶沟县位于河南省中部，属周口市，地处豫东平原，属于淮河流域，位于东经114°23′—115°48′、北纬34°4′—36°2′，东临太康，西接鄢陵，南连西华，北靠通许、尉氏。扶沟与郑州、许昌、开封、漯河等中原城市群相距较近，位于中原城市群经济区划圈内。距京广、陇海、漯（河）阜（阳）铁路大动脉均在50公里左右，距郑州国际机场仅40分钟的路程，纵横交错的11条国道、省道穿境而过，大广高速、许亳高速相汇境内，机西（新郑机场-西华）高速、郑合（郑州-合肥）高铁纵贯全县。
[image: image1.jpg]



1-1扶沟县地理位置

扶沟县地势平坦，地面坡降1/5000～1/6000，平原特征明显。地形变化西北高，东南低，由西北向东南倾斜。扶沟县地面高程在64.3～53.5米之间，地形整体平坦，西北有零星小岗地，海拔达70米。

扶沟县境内水资源丰富，包括地表水和地下水。年平均降雨量在610多毫米至728.5毫米之间，全县有自然河流8条，其中贾鲁河、双洎河、大狼沟等河流的年均过水量达到7.5亿立方米，为蔬菜种植提供了充足的水源‌。此外，扶沟县拥有中性土壤为主、黏土为辅的土壤条件，有机质含量高，通透性好，这些土壤特性也有利于蔬菜的生长。‌

扶沟县属暖温带半湿润季风气候区，多年平均降雨714.6毫米左右。多年平均气温14°C左右，南部略高。全年一月份气温最低，平均气温0.5°C，七月份气温最高，平均气温 27.5°C。极端最低气温-21°C，极端最高气温41°C。日平均气温0°C以上的稳定期平均日数为315天，日平均气温10°C以上的稳定期220天。

扶沟县的气候条件同样适宜蔬菜种植，该县属于暖温带大陆性季风气候，年平均气温15℃，年日照时数2200小时，大于10℃以上积温4500℃，年降水量丰富，年平均相对湿度71%，无霜期215天，昼夜温差10℃以上。这样的气候条件有利于光合作用和干物质积累，为蔬菜的高品质生长提供了良好的环境。‌

同时扶沟县地处豫东平原，拥有得天独厚的自然条件。其土壤有机质含量高，通透性好，为蔬菜的生长提供了良好的基质。同时，扶沟县水资源丰富，水质优良，这也是蔬菜生长不可或缺的重要因素‌1。在气候方面，扶沟县属于暖温带大陆性季风气候，昼夜温差大，光照充足，这样的气候条件有利于蔬菜糖分的积累和品质的提升‌。

经济社会状况

扶沟县总人口75万人，其中农业人口65.5万人，占县域人口的87.3%，农业从业人口 35.2万人，占农业人口的53.7%。扶沟县现有耕地115万亩，其中蔬菜播种面积52万亩，设施蔬菜播种面积18万亩，年均产量370万吨，产值46.8亿元。扶沟县主要种植蔬菜品种有：黄瓜、番茄、茄子、西葫芦、青椒、花菜、西蓝花、西甜瓜、白菜、萝卜、胡萝卜、娃娃菜、地瓜、土豆、大葱、韭菜、莲藕、豆角、朝天椒等 20 多个品种。产品半数以上供应河南本地市场，其次为北京、山东、河北等地，并出口新加坡、菲律宾等国。

2024年，全县生产总值完成270.3亿元，同比增长7.8%，增速居全市第一位。农林牧渔业总产值同比增长4.1%，居全市第一位，规模以上工业增加值同比增长12.6%，居全市第三位。
蔬菜特色产业提质增效，新建蔬菜园区4个，新增设施蔬菜4000亩；申创豫农优品7个，扶沟青茄、猕猴桃入选全国名特优新农产品名录。工业主导产业提档升级，申报创新型企业80家、科技型中小企业113家，获批高新技术企业4家、省级“专精特新”企业4家。蔬菜特色产业持续提升，围绕建设“中原菜都”，实施蔬菜产业提质项目6个，新增设施蔬菜面积7800亩。全省唯一以蔬菜为主导的省级现代农业产业园通过认定，成功申报市级现代农业产业园6个，带动17个县级农业产业园同步创建，实现市县两级农业产业园乡镇全覆盖。吕潭乡西兰花核心产区被认定为全省“三品一标”基地，成功跻身全国西兰花产业地图。韭园镇获批创建省级农业产业强镇。汴岗镇于营村、包屯镇朱村岗村分别被认定为全国、全省“一村一品”示范村。新申报绿色食品9个，新建市级食品安全示范基地5个，“扶沟韭菜”“扶沟西兰花”被纳入国家名特优新农产品名录。京东物流（扶沟）智慧物流产业园、蔬菜精深加工产业园等一批强链补链项目开工建设，蔬菜产业融合发展迈出坚实步伐。
当地蔬菜销售市场情况良好，货源充足，价格相对平稳，销售渠道多样，具体有以下特点：

货源充足

扶沟县拥有大规模的蔬菜种植基地，如曹里乡西吴行政村的千亩大棚蔬菜种植基地，以及吕潭乡的娃娃菜种植基地等，这些基地确保了市场上蔬菜的充足供应‌。同时扶沟县蔬菜种植面积达52万余亩，从业人员13万人，年产蔬菜370万吨，年产值46.8亿元，为市场提供了稳定的货源。

价格相对平稳

尽管存在小幅度的价格波动，但总体上扶沟县的蔬菜价格保持平稳‌。春节期间，周口市的农副产品包括蔬菜在内，供应充足且价格平稳，确保了市民的节日需求。

（3）销售渠道多样‌‌

扶沟县的蔬菜不仅通过当地的农贸市场进行销售，还吸引了外地牌照的蔬菜运输车辆前来批发，将蔬菜销往全国各地‌。

扶沟县还设立了多个促销服务点，及时向省内外农贸市场、商超推销蔬菜，确保了冬季蔬菜销售淡季的供应稳定。

（4）产业提档升级

扶沟县积极推动蔬菜产业的提档升级，通过培育精深加工企业、提升农产品附加值等方式，进一步推动了蔬菜产业的发展‌。

扶沟县还规划了“一园三区十小镇”蔬菜产业布局，全力打造设施蔬菜产业集群，为蔬菜销售市场的繁荣提供了有力支撑。‌‌

设施种植业基本情况

种植业生产情况

‌扶沟县种植业生产情况主要体现为蔬菜产业的大规模发展，成为河南蔬菜生产第一大县。‌

扶沟县是蔬菜种植大县，常年蔬菜种植面积超过50万亩，年产蔬菜量也相当可观。具体来说：

种植面积与产量‌：扶沟县蔬菜种植面积达52万亩，其中设施蔬菜（大棚蔬菜）种植面积达18万亩。年均蔬菜产量高达370万吨，全产业链年产值达36亿元‌。

‌品种与育苗‌：扶沟县不仅种植传统蔬菜品种，还积极引进和培育新品种。例如，某育苗基地就培育了西红柿、辣椒、黄瓜、西瓜等20多个生长周期短、产量高、抗病性强的果蔬品种，年育苗量可达2000多万株，甚至有的现代化育苗工厂年育苗量能达到5000万株‌。

‌技术与创新‌：扶沟县在蔬菜生产中注重技术创新，如采用智慧蔬菜产业园区、5G技术、大数据、智能化连栋玻璃温室等现代科技手段，提高蔬菜生产的智能化和精准化水平。这些技术的应用，使得扶沟县的蔬菜产业在提质增效、绿色发展方面取得了显著成效‌。

‌产业模式与效益‌：扶沟县坚持“提质效、扩规模、创品牌、延链条、建平台、强体系”的总体思路，通过推行“基地+合作社+农户”、“大集群+合作社+小农户”等发展模式，鼓励菜农成立合作社，提高农户的种菜积极性。这不仅带动了周边家庭农场和种植大户的发展，还吸引了大量外地订单，使得扶沟县的蔬菜产业成为了当地农民增收致富的金饭碗。

2、机械化改造
2023年扶沟县人民政府办公室提出关于印发扶沟县创建全国农业生产全程机械化示范县（设施种植类）实施方案里提到：

全县蔬菜年播种面积52万亩，其中设施种植15万亩，年产蔬菜270万吨，产值46.8亿元。千亩以上蔬菜园区12个，百亩以上蔬菜园区266个，蔬菜合作社746家、龙头企业18家，年育苗2000万株以上的现代化育苗工厂12家。拥有“三品一标”农产品76个、国家地理标志产品2个(扶沟辣椒、扶沟西瓜)、国家级名特优新农产品5个(扶沟辣椒、扶沟韭菜、扶沟葡萄、扶沟西兰花、扶沟韭菜)；柴岗乡梅桥村、汴岗镇于营村、曹里乡被评为全国“一村一品”示范村镇，城郊乡被评为全国首批种植业“三品一标”基地。

（1）农机装备总量持续增长。截止2023年11月底，全县总动力达到107.55千瓦，各类设施种植类机械2158台，装有GPS的耕作机械1026台，智能化温室喷淋系统2万套，水肥一体化灌溉设备4500台，装有风机和湿帘可控温排湿的大棚583个，机动雾喷防治和生物防治面积10万余亩。

（2）机械化作业水平稳步提升。2023年，全县设施种植机械化水平达到50.6%。其中，黄瓜设施种植机械化水平53.6%，茄子设施种植机械化水平为52.9%。

（3）社会化服务能力不断增强。全县共有农机合作社101家，社会化服务组织不断发展，有效整合了资源优势，发挥了服务组织特长，不断推进社会化服务向集约化、市场化、专业化和产业化转变，成为解决设施种植耕、种、管、收、储等环节的主要力量。
（三）设施种植业生产情况

扶沟县立足特色蔬菜优势，把蔬菜产业作为产业扶贫的主力军。目前，蔬菜扶贫基地达到14家，采取贫困户种植、联合经营、带资入股、吸纳务工等多种模式，通过培育农民合作社和家庭农场，加强龙头企业带贫作用，积极创建农产品品牌等方式，充分调动了新型经营主体扶贫带贫的积极性，将贫困户吸附到新型经营主体周围，建立了稳定的利益共享机制，直接受益农户达到2100多户，受益资金330多万元，人均受益1570元，带动6100多贫困户从事蔬菜产业发展，年户均增收近18000元，实现了稳定脱贫。

在推行“一乡一品”特色经济进程中，扶沟县根据各区域、各乡镇产业发展优势，按照省委、省政府部署，因地制宜把布局特色化、经营规模化、生产标准化、发展产业化作为蔬菜产业的发展指南，形成了一批具有一定规模和水平的优势农产品生产基地，初步形成了柴岗的番茄、汴岗的辣椒、韭园的韭菜、曹里的黄瓜、练市的荆芥、吕潭的西兰花、大新的西瓜等为主的特色蔬菜小镇。

扶沟县制定优惠政策，培育、扶持、壮大一批无公害蔬菜生产、加工、销售一体化的龙头企业，蔬菜生产经营的组织化程度不断提高，形成以蔬菜企业、合作社、家庭农场为主的蔬菜园区，蔬菜产业化龙头企业规模不断壮大，带动能力不断增强。目前，扶沟县现有50亩以上的蔬菜基地266个，300亩以上的蔬菜园区118个；蔬菜种植公司6家、蔬菜种植合作社128家、蔬菜家庭农场22家，市级以上龙头企业达到29个。

在蔬菜产销体系方面，扶沟县已经批准在建占地面积520亩的扶沟县国际农副产品交易中心，建立了16个乡镇产地市场，初步形成了以产地批发市场、销地批发市场和蔬菜直销三种模式相结合的产品流通体系。目前，扶沟县有产地市场40多个，蔬菜经纪人1000多名，蔬菜运输车辆400多辆，蔬菜冷藏中心30余座，增强了蔬菜产品的辐射力。

在蔬菜安全检测体系方面，扶沟县对14个乡镇、16个特色瓜菜生产基地的95%蔬菜种植面积进行监测，对重点行政村和重点蔬菜生产基地建立档案，实行蔬菜生产责任可追溯制度，在每个大棚中悬挂“推荐使用的农药和禁止使用的农药”标牌，确保蔬菜生产安全。

（1）用地情况

扶沟县耕地总面积为86791.50公顷（130.19万亩），其中水浇地占81.06%，旱地占18.94%，种植园用地716.67公顷（1.08万亩），主要为果园。扶沟县有50亩以上的蔬菜基地266个，300亩以上的蔬菜园区118个，蔬菜种植公司6家，蔬菜种植合作社128家，蔬菜家庭农场22家，蔬菜产业是该县的重要经济支柱。

目前，由于当地很多机械设备在长时间使用后，会出现磨损、疲劳和性能下降等问题，并且随着使用年限的增加，设备的精度和稳定性可能会受到影响，进而影响生产效率和产品质量，因此很多设备都已达到更新换代的时候。
根据扶沟县蔬菜发展服务中心发布的通知，扶沟县正在实施新型经营主体设施种植条件改善项目，该项目旨在通过设施种植条件改善，推广新技术、新装备和新材料，推动蔬菜产业向标准化、高端化、智能化、高效化和绿色化转变。

（2）老旧设施现状

近年来，随着农村经济的快速发展和农机购置补贴惠农政策的实施，扶沟县农机化事业步入又好又快发展轨道，农机装备水平进一步提高，结构进一步优化，综合农业机械化水平大幅度提升，农业机械化已成为农村致富、农民增收的有效途径和重要手段。但是在农机化快速发展的同时，一大批老旧机具仍在继续使用，由于超期服役产生的磨擦、损坏、腐蚀、老化等，导致技术状态下降，直接影响到农机化作业的安全，影响了农机装备的科学发展和技术进步，影响了农机规范管理。而且能耗高、尾气排放量大，对环境污染严重。已报废或即将报废的农机具中含有多种重金属、化学液体、塑料等物质，超期服役、不当拆解或处理也会给环境造成污染。
（3）存在的主要问题

1）产业化程度需进一步提高，特色产业集群有待增强

虽然扶沟县蔬菜产业规模大，蔬菜种植面积52万亩，年产量370万吨，总产值46.8亿元，但与国内蔬菜产业强县寿光相比，还存在较大差距。截至目前，扶沟县尚无国家级农业产业化龙头企业，涉及蔬菜生产加工的省级农业产业化龙头企业只有4家，没有标准化的大型农产品批发市场、缺乏规模化的冷链物流中心和蔬菜深加工企业，产业化程度不高。汴岗辣椒、曹里黄瓜、韭园韭菜等特色蔬菜产业正处于快速发展期，尚未形成较强的的特色蔬菜产业集群。

2）绿色生产需进一步加强，绿色发展理念需进一步普及

近年来，国家和省级蔬菜产业技术体系、果菜茶有机肥替代项目陆续在扶沟县设点示范推广蔬菜“双减”优质高效栽培技术，扶沟县蔬菜绿色生产技术获得长足发展，不过覆盖率仍然偏低，还存在推广阻力。扶沟县蔬菜生产上仍然存在一家一户的小农生产模式，即使种植大户、家庭农场、专业合作社在蔬菜生产过程中大量使用化肥和农药的情况仍然比较普遍，长期形成的种植观念和习惯改变尚需时日；蔬菜生产龙头企业又多以设施蔬菜为主，连作障碍严重，特别是土传病害，大量使用农药难以避免。目前全县具备标准化和可溯源的蔬菜生产基地很少，绿色发展意识不强。

3）产业组织化程度有待提高，生产经营主体仍需壮大

扶沟县虽然有很多企业和合作社，但蔬菜生产仍以散户为主，蔬菜专业合作社与种植户大多是一种松散的关系，很少有利益联结机制。许多专业合作社、家庭农场甚至龙头企业缺少专职蔬菜生产技术员，尤其缺乏既懂技术、又会管理、善经营的新型农业人才；与其它蔬菜强县相比，扶沟县专业化蔬菜生产服务组织较少，缺乏由从种到收全程托管的社会化服务体系，蔬菜作物托管服务还很低；销售服务主力军仍是经纪人、个体营销户，缺乏现代经营销售服务组织，同时大多是产地市场设施差、管理也不规范，交易手段比较落后，只能进行简单的地头交易，达不到产销市场信息互通等功能，整个蔬菜产业组织化程度仍需要很大提升。

4）配套生产基础设施需进一步改善

目前扶沟县蔬菜产业发展中，生产中虽然建设了一些大跨度巨型棚和日光温室，但是与其配套的基础设施较差，排灌系统、道路硬化等亟需加强，一旦出现雨季内涝等情况，将会对日光温室、巨型棚等设施造成较大损坏，同时对蔬菜运输带来较大困难和增加成本，在一定程度上影响了蔬菜产业的发展，配套生产基础设施有待进一步改善。

5）品牌体系不健全，品牌内涵需进一步提升

扶沟蔬菜在全国有一定的知名度，虽然“扶沟西瓜”、“扶沟辣椒”也通过了农业部的国家农产品地理标志认证，“扶沟辣椒”入选全国名特优新农产品目录，但在全国叫得响的高端产品品牌和企业品牌数量不多，与扶沟蔬菜的名声不匹配。同时，扶沟蔬菜品牌培育管理体系标准尚未健全,品牌培育成熟度评价机制还需完善,品牌培育经验仍需推广，品牌内涵需进一步提升。

三、前期工作完成情况
（一）城乡规划符合情况

扶沟种蔬菜的历史也很悠久。上世纪80年代开始，扶沟县大面积种植蔬菜，逐渐形成农村经济中的富民产业。

1980年，扶沟从北京四季青公社引进竹木结构温室大棚，1982年创新推广农业“六种六收”多熟套种模式，2005年，扶沟县成立全省第一家蔬菜局，建立无公害农产品质量检测中心，2010年，扶沟县被原农业部认定为全国蔬菜产业重点县。

在《扶沟县国土空间总体规划（2021-2035年）》文件里提到，规划确定扶沟城市性质是建设全国有影响的生态蔬菜之都、河南省重要产业基地、豫东县域经济高质量发展示范县，总体发展愿景是未来将扶沟建设成为生态菜都，贾鲁明珠。

扶沟县全区域突出特色农业格局，“生态菜都”的全域蔬菜种植特色。建设贾鲁河，清水河，尉扶河一条生态廊道和两条生态带。在城镇发展格局中，以扶沟中心城区和大李庄乡、柴岗乡为主建设县域发展核心，县域内培育白潭镇、崔桥镇、练寺镇三个中心镇。以扶沟中心城区中心，建设串联起韭园镇和大新镇的东西向的和串联白潭镇，曹里乡，练寺镇的南北向县域城镇发展主轴，同时建设串联包屯镇和江村镇的县域城镇发展次轴。

《扶沟县创建全国农业生产全程机械化示范县（设施种植类）实施方案》里表明：

1.开展设施种植机械摸底普查。对全县设施种植机械进行普查登记、逐机核实，摸清全县设施种植机械存量、技术状态及分布情况。建立全县设施种植机械台账，真实记录各种农业机械的基础信息、技术状态、牌证状况，作为全县设施农机总情况的原始依据，做到底数清、情况明。

2.发挥多元化扶持政策导向作用。加大投入力度，推进设施农机装备自我保障能力提升。立足提高设施种植机械耕整地、种植移栽、采运、灌溉施肥和环境调控等生产关键环节机械化水平，加快补齐设施种植生产全程机械化短板弱项，提升农机作业水平，为保障蔬菜产品稳定安全供给提供坚实装备支撑。

3.推广全程机械化生产模式。分环节制定和完善黄瓜、茄子全程机械化技术路线、机具配备方案、农机农艺及种植方式集成配套方案，总结形成适合扶沟实际的机械化生产模式。依托专家骨干团队，面向各类农机社会化服务组织开展培训指导和观摩交流，树立可学可及样板，促进绿色高效、经济可行的全程机械化生产模式普遍应用。

4.推广关键环节机械化技术。加快设施种植机械耕整地、种植移栽、采运、灌溉施肥和环境调控等生产关键环节机械化技术推广。按照标准化、规模化种植要求，确定黄瓜、茄子机械化技术路线和适宜机型，通过培育新型服务主体、创建示范基地、召开现场演示会等形式，加大推广力度。对照全程机械化示范县评价指标，采取综合措施提升设施种植生产全程机械化作业水平，确保设施种植机械化水平达到55%以上。

5.建立技术队伍。成立由农业、农机、蔬菜、农艺等方面的专家、农艺师（工程师）为成员的农业生产全程机械化示范县（设施种植类）整体推进技术专家组，开展决策咨询、技术指导、培训交流等工作，推广运用蔬菜种植农机农艺相融合技术路线模式。
6.建设示范点。建立设施种植生产全程机械化示范点，抽调业务骨干成立全程机械化技术指导小组进驻示范点，围绕设施种植生产全程机械化的薄弱环节，开展相关技术服务。加强设施种植耕整地、种植、采运、灌溉施肥、环境调控等全程机械化关键技术的培训，以蔬菜种植大户、合作社、家庭农场、社会化服务组织等为重点，着力培养设施种植作业能手和各环节机械驾驶、操作、维修能手，提升菜农设施种植机械操作技能。
7.开展质量评比检查。围绕促进农机农艺融合，在黄瓜、茄子等种植期间开展耕整地、种植、采运、灌溉施肥、环境调控等环节机械作业质量大检查和作业技能竞赛，提高菜农操作技能和作业质量，加快推进设施种植生产全程机械化。
[image: image2.png]FrrE ey
‘o




县域农业空间规划图

近年来，扶沟县结合蔬菜产业基础和发展方向，对产业发展进行顶层设计，制定了《扶沟县蔬菜产业发展规划（2020-2025）》，

规划里明确提到，到2025年，扶沟县蔬菜总播种面积接近70万亩，其中设施蔬菜播种面积30万亩，露地蔬菜播种面积40万亩。按照“一园三区十小镇”，形成科学的蔬菜产业布局，建设占地3000亩的中原蔬菜博览园、70万亩的绿色蔬菜生产区、2000亩的加工物流配送区、5000亩的生态农业休闲区。绿色蔬菜生产区建设黄瓜、番茄、辣椒、西瓜、甜瓜、西兰花、韭菜、荆芥、茄子、马铃薯等十个特色小镇。

建成后每年生产新鲜蔬菜总产量420万吨、年总产值70亿元。叫响“扶沟优质好蔬菜，畅销华夏人人爱”，实现“全面振兴菜产业、打造菜都创辉煌”。
（二）设施用地审批备案完成情况

为进一步优化开发保护格局、合理配置和提升资源利用效率、提升空间治理能力，引领全县经济高质量发展。扶沟县自然资源局围绕着眼长远、面向未来的发展战略，坚持生态优先，绿色发展，科学推进国土空间规划编制工作。

2024年以来，扶沟县自然资源局紧紧围绕全县重点项目建设，不断开拓思路，进一步强化土地供应计划管理，提高土地利用效率，全力保障土地供应，确保实现土地高效利用。

一是坚持规划统筹。科学划定永久基本农田红线、城镇开发边界和生态保护红线，强化土地利用年度计划调节作用，严格控制新增建设用地总量和新增建设用地占用耕地数量，避免土地资源过度消耗。

二是保障用地需求。坚持“项目跟着规划走、土地要素跟着项目走”，做实土地要素保障大文章，最大程度释放和利用土地空间价值，以有限的土地资源保障更为长远的发展，推进重点项目建设用地及时落地。2024年，批准征收土地854.06亩，农转用土地65.83亩，组卷上报1136.57 亩。

三是盘活闲置用地。加快盘活处置批而未供、低效用地，坚持一宗一策、分类盘活，按照时间节点，强化工作措施，做到处置一宗、销号一宗，全力推进批而未供、低效用地处置工作，提高闲置低效用地利用效率。储备国有土地面积3484亩，共供应土地44宗、面积1705.542亩，其中划拨7宗、面积86.24亩，出让37宗、面积1619.302亩、收取土地出让价款52849.37万元。收取年租金289387.72元。盘活处置2009—2022年批而未供土地1046.1亩；处置闲置土地22亩。

四是加强耕地保护。采取“长牙齿”的硬措施，落实最严格的耕地保护制度，全覆盖无死角开展监管巡查，严防死守耕地红线，遏制增量、消除存量，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，守护好群众的饭碗。使全县耕地面积达到126.9038万亩，基本农田保护面积为113.399万亩。同时，坚持耕地进出平衡，将837亩耕地进行了调整，实现了耕地总量动态平衡。

五是增减挂钩补地。对农村乱占耕地建房、违规占用永久基本农田发展林果业、废弃宅基地、荒草地、低效园地、设施农用地等，开展专项整治进行复垦。严格落实耕地占补平衡，从严从紧控制项目建设占用耕地，对重大建设项目选址确实难以避让的，坚持“先补后占、占一补一、占水田补水田”。整改设施农用地图斑25个，生态廊道绿化复耕1477.44亩，临时用地复耕53.65亩。违规占用耕地复垦189.2亩。

基础设施规划

（1）标准农田改造

按照“田成方、渠相通、路相连”的要求，结合现有耕地的地形地貌，对绿色蔬菜生产区基地进行统一土地平整，填满不规则的沟渠，清除土地上附属物，形成一个平面整体，确保条田面积200亩以上，确保农业机械综合作业率不低于80%。同时，通过增施有机肥、测土配方施肥、轮耕轮作、深耕深松、秸秆综合利用等地力建设措施，确保耕层厚度大于20厘米，确保土壤有机质含量每千克20克以上，使土壤环境质量符合绿色、有机蔬菜生产的要求。

重点加强两个方面建设：（1）蔬菜基地土壤培肥。增施有机肥，改善蔬菜基地土壤的理化性状；测土配方施肥，优化蔬菜基地土壤中氮、磷、钾、微量元素比例。（2）蔬菜基地土壤改良。选择规划蔬菜基地中不同程度存在瘦、粘、旱等障碍因子的土壤，进行以土壤改良为重点的土壤质量建设，建成高产稳产蔬菜地。

（2）农田水利工程

菜田灌溉水源工程
在巩固现有蔬菜生产基地灌溉设施的基础上，引水泵选用200QJ50-20/1，扬程100米，抽水量100立方米/小时，配备电机10千瓦，配备2台机泵及泵房，加输水管线，并建设蓄水池。新增设计灌溉面积10万亩以上，灌溉设计保证率达到90%以上，灌排工程配套率和完好率在90%以上。

灌水工程

结合涉农项目的实施，修筑主沟渠配套石片保水护岸，新建槽形渠与主干渠相连，为菜农使用滴灌、喷灌技术创造良好条件。结合项目区地形条件，采用U型防渗渠，开口0.8米，渠宽0.8米，水深0.56米，渠槽顶高0.66米，壁厚0.05米。

排水工程
虽然扶沟县水利资源丰富，但是蔬菜基地现有的排水设施不配套，而且年久未进行彻底修复，导致排水路阻塞严重，排洪功能差，给蔬菜种植业造成了严重危害。为此，必须通过修建排水工程，将其进行彻底疏竣，为蔬菜产业规模发展创造优异的生产条件。排水沟的设计标准是：日降雨150－200毫米雨后1天排出积水，农田地下水位控制在0.8米以下的要求。根据不同地块的具体情况，排水渠尽量与道路、林带相结合。排水沟工程设计沿堤坝设计支沟，垂直支沟分别布设农沟和毛沟。

（3）田间道路工程

扶沟县无公害生态蔬菜基地内道路建设，主要考虑利用现状道路，减少工程量，保证近期建设与远期发展相协调，并与土地使用规划紧密结合。规划主干道与县乡公路相连接，设计路面宽3.0米，路基宽4.0米，路高0.5米；规划田间道路宽2.0米，路高0.3米。新规划道路的坡度同所在地块的地面设计坡度。施工时挖渠土方用于修路，不足部分就近取土，田间路路基下部为机械压实碎石，上部为泥结石路面。
（4）农电线路工程

在基地建设选择区域内，充分利用现有农电网的基础上，重新调整部分变压器和低压输电线路，以满足绿色蔬菜生产区用电的需要。

节能环保

对农用机具更换的节能环保要求主要包括以下几个方面：

（1）补贴对象和补贴范围‌：补贴对象为全县从事农业生产的农民和农业生产经营组织，包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织。补贴范围包括拖拉机、联合收割机、水稻插秧机、农用北斗辅助驾驶系统、机动喷雾（粉）机、机动脱粒机、饲料（草）粉碎机、铡草机、播种机、耕整机械（含微耕机、履带旋耕机）、谷物烘干机等13种农机具‌。
（2）‌补贴标准和申请流程‌：农机报废更新补贴由报废部分补贴和更新部分补贴两部分构成，具体补贴标准和申请流程可以参考《河南省农机报废更新补贴实施方案》和“河南省农机农垦发展中心”网站的相关信息。机主自愿报废，向报废企业交售报废机具，回收企业出具《确认表》，机主凭《确认表》申请补贴，县农机管理部门进行审核并发放补贴资金‌。
（3）‌政策背景和支持措施‌：扶沟县推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作方案中明确提出，要实施制造业技术改造升级工程，推动传统产业转型升级，实施“一转带三化”（数字化转型推动制造业高端化、智能化、绿色化发展）等行动，围绕两大主导产业，大力推动设备更新改造。‌

此外，扶沟县还鼓励农户淘汰老旧病残农机，推广先进适用、节能环保、安全可靠的农机，降低农机作业能耗。‌‌

四、项目建设内容
（一）总体思路与目标

总体思路：扶沟县农业种植实施方案旨在通过科学合理的种植策略，提升农业生产效率，促进农业可持续发展。该方案以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，以及中央和省委关于“三农”工作的重要论述，致力于解决农业种植全程机械化发展中的瓶颈难题，加强农机社会化服务体系建设，推进农业机械化全程全面高质量发展。‌

坚持市场为主、政府引导，突出鼓励先进、淘汰落后，全面推进、重点突破‌。这一思路旨在统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，通过实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升等四大行动，推动行业技术进步和产业升级，释放先进产能，带动消费升级。

具体来说，政府将加大财税、金融、投资等政策支持力度，引导商家适度让利，形成更新换代的市场动力。同时，将推动企业加快淘汰落后低效、具有安全隐患的设备，对强制性淘汰的设备做到严格执行，对鼓励性更新的设备实行激励引导。在实施过程中，将注重节能减排降碳，加快淘汰高耗能设备，推广绿色节能设备，形成绿色低碳生产生活方式。此外，还将推进资源节约集约利用，畅通资源循环利用路径，完善资源再生利用体系，助力产业链循环畅通‌。
总体目标：推动先进设备生产应用，促进产业转型升级，提升国民经济循环质量和水平‌。推动先进设备生产应用‌，通过实施设备更新改造，加速淘汰落后设备，推广先进适用、节能环保、安全可靠的设备，提高生产效率和产品质量，推动制造业向高端化、智能化、绿色化发展。促进产业转型升级‌，围绕传统产业转型升级和新兴产业发展，聚焦重点行业和关键领域，实施技术改造升级工程，推动生产设备、发输配电设备等更新改造，提升产业整体竞争力；提升国民经济循环质量和水平‌：通过设备更新改造，畅通资源循环利用链条，强化资源节约集约利用，推动高质量耐用消费品更多进入居民生活，提高消费水平和质量，从而拓展消费新空间，推动经济社会高质量发展‌。

（二）更新改造任务与措施
（1）提升机械化作业水平‌

‌设施种植机械摸底普查‌：对全县设施种植机械进行全面普查登记，摸清存量、技术状态及分布情况，建立台账，为后续机械化作业提供数据支持‌。

‌推广全程机械化生产模式‌：加快设施种植机械耕整地、种植移栽、采运、灌溉施肥和环境调控等生产关键环节机械化技术推广，特别是针对黄瓜、茄子等作物的机械化移栽和采运，提高机械化作业水平‌。

（2）‌加强技术支撑与服务‌

‌建立技术队伍‌：成立由农业、农机、蔬菜、农艺等方面专家组成的农业生产全程机械化示范县整体推进技术专家组，提供决策咨询、技术指导、培训交流等服务‌。

‌建设示范点‌：建立设施种植生产全程机械化示范点，开展相关技术服务，加强设施种植全程机械化关键技术的培训，提高农民操作技能和作业质量‌。

（3）‌推进农业生产社会化服务‌

‌实施社会化服务项目‌：根据《河南省农业农村厅关于印发河南省农业生产社会化服务项目实施方案的通知》要求，结合扶沟县实际，制定并实施农业生产社会化服务项目，提高农业生产社会化服务的专业化、规模化水平‌。

‌支持农业生产托管服务‌：通过重点支持农业生产托管服务，提升各类服务组织服务水平，引导小农户广泛接受农业专业化社会化服务，推动小农户融入现代农业生产‌。

（4）‌优化种植结构与品种‌

‌推广优质品种‌：引进高产、抗病虫害的小麦品种，如“郑麦168”、“豫麦21”等，提高小麦单位面积产量‌。

‌实施测土配方施肥‌：根据土壤养分情况制定施肥方案，推广测土配方施肥技术，减少化肥使用量，提高肥料利用率‌。

（5）‌探索多元化销售渠道‌

‌建立信息共享平台‌：帮助农民及时获取市场信息，探索多元化销售渠道，减少中间环节，增加农民收入‌。

‌发展“大集群+小农户”模式‌：采取统分结合、风险共担的方式，推动西蓝花等作物的产供销一体化发展，实现小农户与大市场的有效对接。‌

（三）更新改造内容

（1）建设内容
项目改造总面积2971.30亩，其中改造老旧日光温室面积491.80亩、塑料大棚2375.10亩、连栋塑料大棚104.40亩，改造内容包括棚内钢管立柱、自动卷苫机、自动温控系统、自动施药系统、水肥一体机等，建设智能管理系统，实现耕地、播种、施肥、浇水、施药、收获等精准管理。

（2）建设清单
项目情况建设表

	所在乡镇
	项目主体名称
	棚型
	翻建（改造）规模（亩）
	建设内容

	曹里乡
	周继连蔬菜种植合作社
	日光温室
	53
	原址改造

	
	应龙家庭农场
	塑料大棚
	56
	翻建

	
	曹里乡惠民种植专业合作社
	塑料大棚
	149
	翻建

	
	齐亮廷蔬菜种植合作社
	塑料大棚
	110
	翻建

	
	老齐蔬菜种植合作社
	塑料大棚
	52
	翻建

	
	扶沟县老齐种植专业合作社
	塑料大棚
	60
	翻建

	
	扶沟县老齐种植专业合作社
	塑料连栋大棚
	58
	翻建

	
	合计
	538
	

	汴岗镇
	扶沟县三兴种植专业合作社
	塑料大棚
	150
	翻建

	
	合计
	150
	

	大新镇
	扶沟县艳辉合作社
	日光温室
	50
	翻建

	
	扶沟县艳辉合作社
	塑料大棚
	200
	翻建

	
	扶沟县四季丰专业合作社
	塑料大棚
	50
	翻建

	
	大新镇坡贾村集体经济合作社
	塑料大棚
	50
	翻建

	
	合计
	350
	

	练寺镇
	练寺镇张店村集体经济合作社
	日光温室
	10
	翻建

	
	练寺镇张店村集体经济合作社
	日光温室
	15
	翻建

	
	练寺镇张店村集体经济合作社
	塑料大棚
	5
	翻建

	
	练寺镇张店村集体经济合作社
	塑料大棚
	5
	翻建

	
	练寺镇张店村集体经济合作社
	塑料大棚
	5
	翻建

	
	练寺镇张店村集体经济合作社
	塑料大棚
	5
	翻建

	
	练寺镇张店村集体经济合作社
	塑料大棚
	5
	翻建

	
	练寺镇张店村集体经济合作社
	塑料大棚
	5
	翻建

	
	练寺镇张店村集体经济合作社
	塑料大棚
	5
	翻建

	
	练寺镇张店村集体经济合作社
	塑料大棚
	5
	翻建

	
	练寺镇张店村集体经济合作社
	塑料大棚
	5
	翻建

	
	练寺镇张店村集体经济合作社
	塑料大棚
	3
	翻建

	
	练寺镇张店村集体经济合作社
	塑料大棚
	3
	翻建

	
	练寺镇张店村集体经济合作社
	塑料大棚
	3
	翻建

	
	练寺镇张店村集体经济合作社
	塑料大棚
	5
	翻建

	
	练寺镇张店村集体经济合作社
	塑料大棚
	3
	翻建

	
	练寺镇桑村农村集体经济合作社
	日光温室
	120
	翻建

	
	练寺镇河套村农村集体经济合作社
	塑料大棚
	200
	翻建

	
	扶沟县隆耀种植专业合作社
	塑料大棚
	100
	翻建

	
	扶沟县隆耀种植专业合作社
	塑料大棚
	100
	翻建

	
	合计
	607
	

	白潭镇
	白潭镇西孙村集体经济合作社
	塑料大棚
	4
	翻建

	
	白潭镇西孙村集体经济合作社
	塑料大棚
	9
	翻建

	
	白潭镇西孙村集体经济合作社
	塑料大棚
	3
	翻建

	
	白潭镇西孙村集体经济合作社
	塑料大棚
	7
	翻建

	
	白潭镇西孙村集体经济合作社
	塑料大棚
	2
	翻建

	
	白潭镇西孙村集体经济合作社
	塑料大棚
	3
	翻建

	
	白潭镇后营村集体经济合作社
	塑料大棚
	5
	翻建

	
	白潭镇永昌村集体经济合作社
	塑料大棚
	20
	翻建

	
	白潭镇常家村集体经济合作社
	塑料大棚
	6
	翻建

	
	白潭镇双庙村集体经济合作社
	塑料大棚
	5
	翻建

	
	白潭镇赵庄村集体经济合作社
	塑料大棚
	2.1
	翻建

	
	白潭镇后王村集体经济合作社
	塑料大棚
	60
	翻建

	
	合计
	126.1
	

	韭园镇
	榕孚农牧科技有限公司设施大棚改造项目
	塑料大棚
	150
	翻建

	
	合计
	150
	

	柴岗乡
	柴岗乡翟楼村集体经济合作社
	日光温室
	50
	翻建

	
	柴岗乡袁楼村集体经济合作社
	日光温室
	40
	翻建

	
	柴岗乡西营村集体经济合作社
	日光温室
	30
	翻建

	
	合计
	120
	

	包屯镇
	包屯镇朱村岗村集体经济合作社
	塑料大棚
	50
	翻建

	
	合计
	50
	

	崔桥镇
	扶沟县浩田农业开发专业合作社
	塑料大棚
	20
	翻建

	
	扶沟县浩田农业开发专业合作社
	日光温室
	3
	翻建

	
	合计
	23
	

	固城乡
	扶沟县子兴种植专业合作社
	塑料大棚
	30
	翻建

	
	扶沟县贺楼种植农场
	塑料大棚
	30
	翻建

	
	扶沟县大冠农产品贸易商行
	塑料大棚
	30
	翻建

	
	合计
	90
	

	江村镇
	扶沟县喜成种植合作社
	塑料大棚
	200
	翻建

	
	卢白军豪种植家庭农场
	塑料大棚
	60
	翻建

	
	扶沟县精标种植合作社
	塑料大棚
	90
	翻建

	
	穆庄行政村集体经济组织合作社
	塑料大棚
	120
	翻建

	
	合计
	470
	

	城郊乡
	曹里乡惠民蔬菜专业合作社
	连栋薄膜温室
	46.4
	供暖降温

	
	曹里乡惠民蔬菜专业合作社
	日光温室
	90.8
	供暖降温

	
	扶沟县豫星农业科技有限公司
	日光温室
	30
	原址改造,更新加温补光系统1.4万平方米。

	
	合计
	167.2
	

	吕潭乡
	绿源瓜菜专业合作社
	塑料大棚
	50
	翻建

	
	扶沟县天翼瓜菜种植专业合作社
	塑料大棚
	80
	翻建

	
	合计
	130
	

	总计
	2971.3
	


（3）建设效益
直接效益：通过改造，老旧温室的光热性能、保温性能和通风性能得到显著提升，为作物提供了更适宜的生长环境，从而提高了作物的产量和质量，增加了农户的收入。同时改造过程中注重环保节能，使用新型节能材料和智能化控制系统，降低了能源消耗和运营成本，减少了环境污染，改造后的温室配备了智能化控制系统和物联网技术，实现了对温室环境的精准调控，提高了农业生产效率和管理水平‌。

社会效益：建设阶段，大棚为当地及周边建筑工人提供短期工作，增加临时收入。运营后，蔬菜种植、管理到采摘等环节，吸纳农村剩余劳动力，解决村民外出务工引发的社会问题，促进农村和谐稳定。

作为现代化农业设施，大棚引入无土栽培、生物防治等先进技术，示范展示给周边农户，激发其学习采用新技术的热情，推动蔬菜种植技术升级。同时，与院校、科研机构合作，为学生和科研人员提供实践、试验平台，培养专业人才。

大棚带动上下游产业协同发展，上游拉动建设材料、农资生产销售，下游催生蔬菜加工、包装、冷链物流等产业，提升产品附加值。打造特色蔬菜品牌，吸引投资和订单，促进乡村旅游，助力乡村振兴。

凭借精准环境调控，大棚可抵御灾害与不良气候，实现蔬菜周年稳定供应。这既丰富居民 “菜篮子”，稳定当地蔬菜价格，又能将高品质蔬菜推向更广阔市场，提升区域农产品竞争力。‌‌

（四）项目实施进度安排
项目建设期为六个月，计划开工时间为2025年6月，结束于2025年12月。
投资估算与资金筹措

项目总投资为13271.84万元，其中工程费投资12078.92万元，工程建设其他费投资682.46万元，工程预备费投资510.46万元。

项目总投资13271.84万元，其中申请超长期国债3600万元，剩余资金为自筹资金。

六、保障措施
（一）加强组织领导

扶沟县蔬菜产业发展工作既是经济工作，也是一个系统的社会工程。为加强扶沟县蔬菜产业（2020-2025）建设的领导和协调工作，成立扶沟县蔬菜产业发展领导小组，由县委书记担任领导小组组长，县长任常务副组长，县委、县人大、县政府和县政协相关领导任副组长，农业农村局、发改委、财政局、扶贫办、自然资源局、工信局、水利局、扶沟县蔬菜发展服务中心和各乡镇等主要负责同志为领导小组成员。领导小组下设办公室，办公室设在扶沟县蔬菜发展服务中心，具体负责基地的规划和建设工作。
（二）促进科技创新

科技创新是蔬菜产业发展的不竭动力。一是整合县域各方科技人才资源，通过“市场拉动、政府推动”的方式，整合到蔬菜基地建设中，充分发挥其聚集效应；二是在积极引进国内外优秀科研成果和先进适用技术的同时，制定优惠政策，加强与中国农科院、中国农业大学、河南农业大学、河南省农业科学院等高等院校、科研院所的联系与合作，提高蔬菜研究开发的水平；三是建立科研、推广、开发一体化的新型农业科研体制，鼓励农业产业化龙头企业建立自己的研究开发机构，优先引导和支持园区企业承担科技成果产业化项目、试验示范基础性建设，努力提高基地企业的科技创新能力，逐步使企业成为基地技术创新的主体。
（三）切实加大投入

一是建立扶沟县蔬菜产业发展基金，重点支持蔬菜产业发展公益性项目建设；二是集中交通、水利、国土、农业综合开发、扶贫开发、农村生态，农村能源、新农村建设等项目资金，优先投入蔬菜基地建设；三是充分发挥财税的市场杠杆调节作用，加快制定更多的财政贴息、专项补助和税收优惠等政策，大力吸引国内民间资本、外商资金投入蔬菜产业；四要充分发挥农业银行、农业发展银行、农村商业银行等各类金融机构的支农作用，建立完善的市、县信用担保体系，将蔬菜产业纳入担保范畴，鼓励引导信贷资金合理流向蔬菜生产，解决农户和蔬菜加工企业融资难、贷款难的问题；五要探索建立完善的农业风险分担和补偿机制，加快实施农民、业主和财政补助相结合的多种形式的蔬菜产业政策性保险，探索发展农户资金互助组织；六是进一步完善“一事一议”的蔬菜产业投资办法，广泛动员和鼓励农民投资建设农村公路、机耕道路、田间道路，不断改善蔬菜基地生产条件。

（四）强化人才引进

一按照基层农业服务体系改革的要求，将公益性农技推广服务机构纳入财政投入范围；二设立蔬菜产业人才开发基金，用于引进带成果、带项目、带技术、带资金进入扶沟的创业人才，奖励有突出贡献的、高水平的蔬菜专业技术人才；三简化人才引进程序，从速从简办理引进人才的有关手续，在市场准入、项目支持、地方税费、信息服务等方面给予优惠，并切实解决其配偶、子女落户、就业、入学等后顾之忧；四积极创造条件，引进一批省内外知名的专家学者，帮助他们到蔬菜基地开展新技术、新产品的试验示范，真正从物质和生活待遇上形成重视农业、尊重知识和尊重人才的社会风气，为他们施展才华创造更好的条件；五采取有效措施，加强现有专业技术人员的继续教育与培训，使其知识不断得到更新，尽快改善农村生产第一线的科技人员的工作生活条件；六设立“扶沟蔬菜基地创业奖”，大胆选拔和放手启用那些勇于开拓、善于经营、在实践中成长起来的各种农村能人，鼓励他们以个体、私营、联营、承包、租赁、股份合作等各种形式创办龙头企业，带动基地的发展，充分发挥他们的带头示范作用和骨干作用。

（五）完善流通体系

坚持一手抓生产，一手抓流通，不断加大投入，扩大市场规模，提高市场档次，构筑起完善的市场流通体系。培育一批经营主体，依托物流配送中心和产地市场，打造“产销中心+产地市场+经纪人”为一体的营销队伍，实施“1321工程”，重点打造物流配送中心1个龙头营销企业，30个产地专业化批发市场，2万经纪人跑流通，1万台车跑运输。重点加强蔬菜交易中心建设，建立遍及各村的蔬菜产地物流网点。在大型农贸批发市场设立专销区，大型集贸市场和超市设立专销点，发展蔬菜经营公司，蔬菜运销专业户、协会、联合体、经纪公司等中介组织，开展国内外直供直销、连锁经营、配送业务，加快市场化进程。

七、效益分析

1、提高农业生产效率‌：改造老旧大棚可以引入先进的农业自动化技术，如自动化喷灌系统，这不仅减轻了农民的劳动强度，还缩短了灌溉周期，提高了作物的产量和品质‌。

此外，智能化设备的引入使得农业生产更加精准，降低了资源消耗和环境污染。‌

2、‌节约土地资源‌：改造老旧大棚可以采用中空扁平栽培、立体组合栽培等方式，最大限度地利用有限的土地资源，满足多品种、多种植方式的需求。‌

3、‌减少环境污染‌：老旧大棚通常使用不环保的材料，改造后可以采用环保材料，减少大棚内有害气体的产生，并在种植过程中减少化肥农药的使用，保护土壤和水资源。‌

4、‌提高农民收入‌：改造后的温室大棚能够提供更好的生长环境，提高作物的产量和品质，从而增加农民的收入。例如，扶沟县的黄瓜种植大棚每年每亩地产值可达4万元左右，改造后每亩地产值可提升至5万元。‌

5、‌促进农业可持续发展‌：改造过程中注重融入生态农业理念，推广使用有机肥和生物防治技术，减少化学农药和化肥的使用量，保护农业生态环境，促进农业可持续发展。

总投资估算表：

	序号
	项目名称
	概算金额（万元）
	主要技术经济指标
	备注

	
	
	建筑工程费
	安装工程费
	设备购置费
	其他费用
	合计
	单位
	数量
	单价（元/m2）
	

	一 
	工程费用
	10125.32 
	390.72 
	1562.89 
	
	12078.92 
	㎡
	
	
	

	（一）
	建筑工程费用
	10125.32 
	
	
	
	10125.32 
	㎡
	
	
	2945.9

	1
	日光温室
	3461.68 
	
	
	
	3461.68 
	㎡
	
	
	

	1.1
	翻建
	2379.01 
	
	
	
	2379.01 
	㎡
	122000.61 
	195.00 
	约183亩

	1.2
	原址改造
	1082.67 
	
	
	
	1082.67 
	㎡
	135334.01 
	80.00 
	约203亩

	2
	塑料大棚
	6373.63 
	
	
	
	6373.63 
	
	
	
	

	2.1
	翻建
	6373.63 
	
	
	
	6373.63 
	㎡
	1593407.97 
	40.00 
	约2390.1亩

	3
	塑料连栋大棚
	290.00 
	
	
	
	290.00 
	
	
	
	

	3.1
	翻建
	290.00 
	
	
	
	290.00 
	㎡
	38666.86 
	75.00 
	约58亩

	（二）
	设备购置安装费用
	
	390.72 
	1562.89 
	
	1953.61 
	
	
	
	

	1
	日光温室
	
	251.52 
	1006.08 
	
	1257.61 
	
	
	
	

	1.1
	供暖降温
	
	217.92 
	871.68 
	
	1089.61 
	㎡
	60533.64 
	180.00 
	约90.8亩

	1.2
	加温补光系统
	
	33.60 
	134.40 
	
	168.00 
	
	14000.00 
	120.00 
	约21亩

	2
	塑料连栋大棚
	
	139.20 
	556.80 
	
	696.00 
	
	
	
	

	2.1
	供暖降温
	
	139.20 
	556.80 
	
	696.00 
	㎡
	30933.39 
	225.00 
	约46.4亩

	二
	工程建设其他费用
	
	
	
	
	682.46 
	
	
	
	

	1
	建设单位管理费
	
	
	
	120.79 
	120.79 
	万元
	
	按1%
	参照财建（2016）504号文件规定并结合市场情况记入

	2
	建设项目前期工作咨询费
	
	
	
	36.24 
	36.24 
	万元
	
	按0.3%
	参照国家计委计价格〔1999
〕1283号文规定并结合市场 情况计入

	3
	工程监理费
	
	
	
	120.79 
	120.79 
	万元
	
	按1.0%
	发改价格【2007】670号规定并结合市场情况记入，监理工程内容包括室外工程。

	4
	工程设计费
	
	
	
	253.66 
	253.66 
	万元
	
	工程费用的2.1%
	《工程勘察设计收费标准》2002年修订

	5
	环境影响咨询服务费
	
	
	
	12.08 
	12.08 
	万元
	
	工程费用的0.1%
	计价格[2002]125号

	6
	劳动安全卫生评审费
	
	
	
	36.24 
	36.24 
	万元
	
	工程费用的0.3%
	劳动安全卫生评审费

	7
	招标代理服务费
	
	
	
	8.46 
	8.46 
	万元
	
	0.07%
	参照国家计委计价格〔2002
〕1980号文、国家发改办〔 2003〕857号文及国家发改办 价格〔2011〕534号文规定并 结合市场情况计入

	8
	工程造价咨询服务费
	
	
	
	33.82 
	33.82 
	万元
	
	0.28%
	中价协〔2013〕35号并结合当地市场情况

	9
	场地准备及临时设施费
	
	
	
	60.39 
	60.39 
	
	
	0.50%
	工程费的0.5%

	
	第一、二项费用合计
	
	
	
	
	12761.38 
	万元
	
	
	

	三
	基本预备费
	
	
	
	
	510.46 
	万元
	
	
	工程费用及工程建设其它费之和，基本预备费按4.00%

	五
	项目建设投资
	
	
	
	
	13271.84 
	万元
	
	
	


